EJERCICIOS PROPUESTOS

PARTE I    PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Defina cada uno de los siguientes términos

- Plan Básico del Proyecto

- Tasa de descuento

- Costos one -  time

- Costos repetitivos

2. Contraste los siguientes términos:

- Análisis del punto de equilibrio, valor actual, valor actual neto.

- Factibilidad económica, operacional y técnica

- Beneficio tangible, beneficio intangible

- Costo tangible, costo intangible

  - Liste y describa los pasos en la iniciación y planeación de proyectos.

  - ¿Cuál es el contenido de un plan básico del proyecto?

  - ¿Cuáles son  las consecuencias potenciales al no ser evaluados los riesgos técnicos asociados con el desarrollo de un sistema de información?

  - ¿De qué manera usted podría identificar un proyecto de SI que es más arriesgado que otro?

  - ¿Qué beneficios tangibles puede obtener una organización en el desarrollo de un sistema de información?

PARTE II  PROBLEMAS Y EJERCICIOS

- 1. Considere la compra de un PC y una impresora láser para uso y evalué los riesgos para este proyecto usando los factores de evaluación de riesgos.

- Considere el uso de una PC ya sea en su casa o trabajo liste los beneficios tangibles desde el punto de vista de un SI. Basado en esta lista ¿usted ve el uso de su PC beneficioso? ¿Por qué y por que no? Ahora lista los beneficios intangibles usando la tabla 4-3 desde un punto de vista del SI ¿Este análisis apoya o contradice el análisis previo? Basado en ambos análisis ¿Usted ve el uso de su  PC  como beneficio?

- Considere como ejemplo, comprar una red de PCs para un departamento en su lugar de trabajo o alternativamente, considere un laboratorio equipado de PCs para estudiantes de una universidad. Para su ejemplo considere la estimación de costos one-time y costos repetitivos.

- Asumiendo los beneficios tangibles de un sistema de información en $85.000 por año, costos one-time de $75.000, costos repetitivos de $35.000 por año, porcentaje de descuento del 12% y la perspectiva de cinco años, calcule el Precio Neto del Valor Actual de estos costos y beneficios de un sistema de información. También calcule la Ganancia  Total de la Inversión (GTI) y el análisis del punto de equilibrio.

- elija como ejemplo uno de los Sistemas de Información que usted describió en el problema y ejercicio 2 ya sea comprar una red de computadoras para un  departamento de su trabajo o  un laboratorio equipado de PCs par los estudiantes en una universidad. Estime los costos y beneficios para su sistema y calcule el Precio Neto del Valor Actual, Ganancia  Total de la Inversión (GTI), y el análisis del punto de equilibrio. Asuma un porcentaje de descuento del 12% y la perspectiva de cinco años.

- Use el perfil del Plan Básico del Proyecto (Figura 4-9) para presentar las especificaciones del sistema para el sistema de información que usted eligió en los problemas y ejercicios 3 y 5.